# Contrat d’architecture des utilisateurs business
Projet : Foosus
# Table des matières
1. Objet de ce document
2. Introduction et contexte
3. La Nature de l’accord
4. Objectifs et Périmètre
5. Conditions requises pour la conformité
6. Personnes adoptant l’architecture
7. Fenêtre temporelle
8. Métriques business de l’architecture
9. Accords de service pour l’architecture (y compris accord du niveau de service [ANS])
10. Personnes approuvant ce plan
# Objet de ce document
Les Contrats d’architecture sont les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture. L’implémentation réussie de ces accords sera livrée grâce à une gouvernance de l’architecture efficace (voir TOGAF Partie VII, Gouvernance de l’architecture). En implémentant une approche dirigée du management de contrats, les éléments suivants seront garantis :
- Un système de contrôle continu pour vérifier l’intégrité, les changements, les prises de décisions, et l’audit de toutes les activités relatives à l’architecture au sein de l’organisation.
- L’adhésion aux principes, standards et conditions requises des architectures existantes ou en développement
- L’identification des risques dans tous les aspects du développement et de l’implémentation des/de l’architecture(s), y compris le développement interne en fonction des standards acceptés, des politiques, des technologies et des produits, de même que les aspects opérationnels des architectures de façon à ce que l’organisation puisse poursuivre son business au sein d’un environnement résistant.
- Un ensemble de process et de pratiques qui garantissent la transparence, la responsabilité et la discipline au regard du développement et de l’utilisation de tous les artefacts architecturaux
- Un accord formel sur l’organe de gouvernance responsable du contrat, son degré d’autorité, et le périmètre de l’architecture sous la gouvernance de cet organe
Ceci est une déclaration d’intention de se conformer à l’architecture d’entreprise, délivrée par les utilisateurs business entreprise. Lorsque l’architecture d’entreprise aura été implémentée (à la fin de la Phase F), un Contrat d’Architecture sera normalement établi entre la fonction architecture (ou la fonction de gouvernance IT, englobant la fonction architecture) et les utilisateurs business qui par la suite construiront et déploieront des applications système dans l’environnement créé par l’architecture.
# Introduction et Contexte
Le projet Foosus est une initiative stratégique entreprise par l'entreprise Foosus pour remédier aux défis significatifs auxquels elle est confrontée. Dans un paysage concurrentiel en évolution constante, où les attentes des utilisateurs et les demandes du marché évoluent rapidement, Foosus reconnaît la nécessité de repenser son infrastructure technologique pour rester pertinent et compétitif.
Au fil des ans, la plateforme historique de Foosus a atteint un stade critique où elle n'est plus en mesure de répondre efficacement aux besoins changeants de ses utilisateurs et aux exigences du marché. Les équipes de développement sont constamment surchargées par la maintenance et la gestion des incidents, ce qui limite leur capacité à innover et à fournir de nouvelles fonctionnalités. Cette stagnation a conduit à une baisse significative des inscriptions d'utilisateurs, impactant directement la viabilité et la croissance future de l'entreprise.
Face à ces défis, Foosus a entrepris ce projet pour revitaliser sa plateforme et renforcer sa position sur le marché. Ce projet vise à créer une nouvelle architecture technologique qui non seulement résout les problèmes actuels, mais qui établit également une base solide pour l'avenir. En alignant l'architecture sur les objectifs stratégiques de l'entreprise, Foosus cherche à améliorer la stabilité de sa plateforme, à accroître son agilité opérationnelle et à stimuler l'innovation pour répondre efficacement aux besoins changeants des utilisateurs.

# La Nature de l’accord
# Section : Nature de l'accord
# Cet accord d'architecture avec les utilisateurs business établit les termes et les conditions de la collaboration entre l'équipe d'architecture et les principaux intervenants métier au sein de l'entreprise Foosus. Il définit les responsabilités, les attentes mutuelles et les engagements nécessaires pour assurer le succès du projet Foosus et la réalisation de l'architecture cible.
Objectif de l'accord : L'objectif principal de cet accord est de garantir une compréhension claire et partagée des besoins métier, des priorités et des contraintes opérationnelles qui orienteront le développement de l'architecture. Il vise à établir une communication ouverte et transparente entre les architectes et les utilisateurs business pour garantir que les solutions architecturales répondent aux exigences fonctionnelles et stratégiques de l'entreprise.
Portée de l'accord : Cet accord couvre tous les aspects de la collaboration entre l'équipe d'architecture et les utilisateurs business, y compris la définition des exigences métier, la validation des solutions proposées, la participation aux revues de conception et l'approbation des livrables architecturaux. Il s'applique à toutes les phases du projet, depuis la conception initiale jusqu'à la mise en œuvre et la maintenance continue de l'architecture.
# 3. Engagement des parties :
Équipe d'architecture : L'équipe d'architecture s'engage à écouter attentivement les besoins et les préoccupations des utilisateurs business, à fournir des solutions techniques appropriées et à garantir la conformité aux objectifs métier et aux exigences opérationnelles. Ils seront responsables de communiquer de manière transparente sur les décisions architecturales et de fournir des mises à jour régulières sur l'avancement du projet.
Utilisateurs business : Les utilisateurs business s'engagent à fournir des informations précises et complètes sur leurs besoins et leurs exigences, à participer activement aux discussions et aux revues architecturales, et à fournir des commentaires constructifs sur les propositions architecturales. Ils seront également responsables de valider les solutions proposées et de signer les livrables architecturaux conformément aux exigences de l'entreprise.
# 4. Communication et collaboration : Les deux parties conviennent de maintenir une communication ouverte et régulière tout au long du projet. Des réunions régulières seront organisées pour discuter des progrès, résoudre les problèmes et prendre des décisions importantes. Les utilisateurs business auront également la possibilité de participer aux sessions de formation et aux ateliers techniques pour mieux comprendre l'architecture proposée et ses implications.
# 5. Gestion des changements : Tout changement significatif dans les besoins métier ou les priorités opérationnelles sera communiqué rapidement à l'équipe d'architecture. Des mécanismes seront mis en place pour évaluer l'impact de ces changements sur l'architecture existante et pour apporter les ajustements nécessaires de manière opportune.
# 6. Durée de l'accord : Cet accord entrera en vigueur dès sa signature par toutes les parties concernées et restera en vigueur pour la durée du projet, avec la possibilité d'être révisé ou prolongé en fonction des besoins et des circonstances changeants.
# Objectifs et périmètre
## 1. Maintenir un taux positif d’inscriptions de nouveaux utilisateurs :
Assurer que le nombre d'inscriptions de nouveaux utilisateurs reste constamment élevé pour démontrer la croissance continue de la plateforme.
Répondre aux attentes des investisseurs qui mesurent la valeur de l'entreprise en fonction de sa capacité à attirer de nouveaux utilisateurs.
## 2. Améliorer le taux d'inscriptions utilisateurs :
Se concentrer sur l'expansion au sein des marchés locaux pour toucher une gamme plus large d'utilisateurs.
Fournir du géo ciblage pour améliorer la pertinence des offres et services de la plateforme.
## 3. Soutenir l’innovation technique rapide et l’expérimentation :
Être capable de pivoter rapidement en réponse à de nouvelles informations apprises sur le marché et les utilisateurs.
Concevoir une architecture flexible et extensible pour permettre des expérimentations rapides et des itérations fréquentes.
## 4. Améliorer la visibilité de la plateforme :
Fournir en temps réel des connaissances sur la santé de la plateforme, tant d'un point de vue technique que commercial, pour mieux informer les décisions.
Permettre aux parties prenantes de suivre facilement les performances de la plateforme et d'identifier les domaines nécessitant une attention particulière.
## 5. Renforcer la marque Foosus en réduisant les interruptions de service :
Réduire les interruptions de service visibles par les utilisateurs pour améliorer la réputation de la marque et renforcer la confiance des utilisateurs.
Mettre en place des processus pour minimiser les risques associés au déploiement de nouvelles solutions ou mises à jour de la plateforme.
## 6. Réduire le risque de sortir des solutions de mauvaise qualité :
Établir des normes de qualité élevées pour les nouvelles fonctionnalités et mises à jour de la plateforme afin de garantir une expérience utilisateur optimale.
Mettre en œuvre des processus de test rigoureux pour identifier et corriger les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs.
## 7. Capacité de sortir de nouvelles versions de la plateforme sans interruption de service :
Développer des mécanismes de déploiement et de mise à jour qui minimisent l'impact sur les utilisateurs, notamment en évitant les interruptions de service.
Mettre en place des environnements de test et des processus de validation pour valider les nouvelles versions avant leur déploiement en production.
## 8. Concevoir une solution d’architecture et un processus de gouvernance alignés sur les objectifs business :
Assurer que l'architecture de la plateforme et les processus associés soutiennent pleinement les objectifs business de Foosus.
Définir des mécanismes de gouvernance pour garantir que les décisions architecturales sont prises en fonction des besoins et des priorités de l'entreprise.
## Périmètre du projet
Le périmètre du projet de Foosus englobe divers aspects nécessaires à la conception, au développement et à la mise en œuvre d'une nouvelle architecture pour la plateforme Foosus. Voici les principaux domaines inclus dans le périmètre :

      1. Refonte de l'architecture existante : Le projet vise à repenser complètement l'architecture de la plateforme Foosus pour répondre aux besoins actuels et futurs de l'entreprise. Cela comprend la révision des systèmes existants, des flux de données, des processus opérationnels et des infrastructures technologiques.

      1. Amélioration de la stabilité et de la fiabilité : L'objectif est de réduire les interruptions de service et d'améliorer la stabilité de la plateforme afin d'offrir une meilleure expérience utilisateur. Cela implique la mise en place de mécanismes de surveillance, de détection des incidents et de résilience pour minimiser les temps d'arrêt.

      1. Optimisation des performances : Le projet comprend des efforts visant à améliorer les performances globales de la plateforme, notamment en termes de vitesse de chargement, de temps de réponse et de capacité à gérer un volume élevé de transactions.

      1. Extensibilité et évolutivité : L'architecture doit être conçue pour être extensible et évolutive afin de prendre en charge la croissance future de l'entreprise et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Cela comprend la conception de systèmes modulaires et la mise en place de pratiques de développement permettant une évolution fluide.

      1. Sécurité et confidentialité des données : Un aspect essentiel du projet est de garantir la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs. Cela implique la mise en place de mesures de sécurité robustes, telles que le cryptage des données, l'authentification multifactorielle et la gestion des accès.

      1. Intégration de nouvelles fonctionnalités : Le projet inclut l'intégration de nouvelles fonctionnalités et capacités dans la plateforme, conformément aux exigences des parties prenantes et aux tendances du marché. Cela peut inclure des fonctionnalités liées à la géolocalisation, à l'analyse des données ou à l'expérience utilisateur.

      1. Gestion du changement et formation : Une composante importante du projet est la gestion du changement, y compris la sensibilisation des utilisateurs, la formation et la communication sur les modifications apportées à la plateforme. Cela garantira une transition fluide vers la nouvelle architecture et une adoption réussie par les parties prenantes.

En résumé, le périmètre du projet englobe tous les aspects nécessaires à la conception, à la mise en œuvre et à l'adoption réussies d'une nouvelle architecture pour la plateforme Foosus, avec un accent particulier sur la stabilité, la performance, la sécurité et l'innovation.
## Parties prenantes, préoccupations et visions
Partie prenante	Préoccupation	Vision
Direction Exécutive	Compétitivité de l’entreprise sur le marché	Améliorer la position concurrentielle de l’entreprise grâce à une innovation continue
	Réputation de la marque	Renforcer la réputation de la marque en offrant des solutions stables et fiables
	Croissance des inscriptions utilisateurs	Augmenter le nombre d’inscriptions utilisateurs pour stimuler la croissance de l’entreprise
Équipes Techniques	Stabilité et fiabilité des solutions	Concevoir des solutions technologiques robustes et résilientes
	Adaptabilité aux changements du marché	Créer des architectures flexibles et évolutives pour répondre aux besoins changeants
	Réduction des interruptions de service	Minimiser les interruptions de service pour garantir une expérience utilisateur fluide
Marketing	Expérience client	Offrir une expérience client exceptionnelle pour fidéliser les clients
	Image de marque	Améliorer la réputation de la marque en offrant des produits et services de qualité
	Croissance des inscriptions utilisateurs	Accroître le taux d’inscriptions utilisateurs pour élargir la base clientèle
Finance	Rentabilité et performance de l’entreprise	Assurer la rentabilité de l’entreprise tout en soutenant sa croissance
	Gestion des investissements	Investir dans des projets qui favorisent la croissance et l’innovation de l’entreprise

# Conditions requises pour la conformité

            1. Conformité réglementaire : Assurer que la plateforme de Foosus respecte toutes les lois et réglementations pertinentes dans les juridictions où elle opère, notamment en matière de protection des données, de sécurité des transactions et de respect de la vie privée des utilisateurs.

            1. Normes de sécurité : Mettre en œuvre des normes de sécurité strictes pour protéger les données sensibles des utilisateurs, garantir l'intégrité de la plateforme contre les cybermenaces et prévenir les violations de sécurité.

            1. Protection des données : Adopter des mesures de protection des données conformes aux normes internationales telles que le Règlement général sur la protection des données (RGPD) pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations des utilisateurs.

            1. Accessibilité : S'assurer que la plateforme est accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux ayant des besoins spécifiques en matière d'accessibilité, conformément aux directives internationales telles que les WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

            1. Gestion des risques : Établir un processus formel de gestion des risques pour identifier, évaluer et atténuer les risques associés au projet, notamment les risques opérationnels, techniques et financiers.

            1. Conformité aux politiques internes : Respecter les politiques internes de Foosus en matière de gouvernance d'entreprise, de gestion des ressources humaines, de développement durable et d'éthique des affaires.

            1. Audit et conformité : Prévoir des mécanismes d'audit réguliers pour évaluer la conformité du projet aux normes établies et aux exigences spécifiées, ainsi que pour identifier les domaines nécessitant des améliorations ou des corrections.

En intégrant ces conditions requises pour la conformité dans la planification et l'exécution du projet Foosus, l'entreprise peut assurer la conformité réglementaire, renforcer la confiance des utilisateurs et minimiser les risques opérationnels.
# Personnes adoptant l’architecture

Cette section identifie les personnes et les parties prenantes qui adopteront et mettront en œuvre l'architecture proposée pour le projet Foosus. Chacune de ces parties joue un rôle essentiel dans la conception, le développement et l'exploitation réussis de la plateforme.

Équipe de direction : Composée du CEO, du CFO et d'autres cadres supérieurs, l'équipe de direction est responsable de valider l'architecture proposée et de fournir les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre.

Équipe technique : Comprenant les architectes logiciels, les développeurs, les ingénieurs en systèmes et les experts en sécurité, l'équipe technique est chargée de concevoir, de développer et de mettre en œuvre les composants architecturaux de la plateforme.

Équipe de projet : Dirigée par un chef de projet, l'équipe de projet est responsable de la gestion opérationnelle du projet, de la coordination des différentes parties prenantes et de l'assurance de la qualité des livrables.

Utilisateurs finaux : Les utilisateurs finaux de la plateforme Foosus comprennent les clients qui utiliseront les fonctionnalités de la plateforme, ainsi que les fournisseurs de produits alimentaires qui interagiront avec le système.

Équipe de support : Composée de personnel de support technique et de service client, l'équipe de support est chargée de fournir une assistance aux utilisateurs finaux, de résoudre les problèmes techniques et de garantir une expérience utilisateur positive.

Partenaires commerciaux : Les partenaires commerciaux de Foosus, tels que les fournisseurs de services logistiques et les prestataires de paiement, joueront un rôle crucial dans l'intégration et l'interopérabilité de la plateforme avec d'autres systèmes.

Équipe de conformité : Responsable de veiller à ce que l'architecture et les pratiques de développement respectent les normes réglementaires et les politiques internes de l'entreprise, l'équipe de conformité travaillera en étroite collaboration avec les autres parties prenantes pour garantir la conformité du projet.

En collaborant efficacement, ces personnes adopteront et mettront en œuvre l'architecture proposée, contribuant ainsi au succès global du projet de Foosus et à la réalisation de ses objectifs.
# Fenêtre temporelle

Cette section détaille la chronologie et les jalons clés du projet Foosus, définissant ainsi la fenêtre temporelle dans laquelle les activités seront menées et les objectifs seront atteints.

Phase de Planification Initiale (Mois 1-2) : Pendant cette phase, l'équipe se concentrera sur la définition des objectifs du projet, l'identification des parties prenantes clés et la planification des activités à venir. Les jalons incluent la validation des objectifs et la finalisation du plan de projet.

Phase d'Analyse et de Conception (Mois 3-5) : L'équipe procédera à une analyse approfondie des besoins des utilisateurs, des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que des contraintes techniques. Les concepts architecturaux seront conçus et documentés pendant cette phase.

Phase de Développement et de Test (Mois 6-9) : Cette phase sera consacrée à la mise en œuvre des composants architecturaux, au développement des fonctionnalités de la plateforme et à la réalisation de tests approfondis pour garantir la qualité du logiciel.

Phase de Mise en Production (Mois 10-11) : Une fois les développements terminés et les tests réussis, la plateforme sera déployée dans un environnement de production. Cette phase comprendra également la formation des utilisateurs finaux et le déploiement des processus de support.

Phase de Suivi et d'Optimisation (Mois 12 et au-delà) : Après le déploiement, l'équipe surveillera les performances de la plateforme, collectera les commentaires des utilisateurs et apportera des améliorations itératives en fonction des retours d'expérience. Cette phase sera continue pour assurer l'évolutivité et la pérennité de la solution.

En respectant cette fenêtre temporelle et en atteignant les jalons clés à chaque étape du projet, l'équipe pourra garantir un déploiement réussi de la plateforme Foosus dans les délais impartis et conformément aux exigences spécifiées.
# Métriques Business de l’architecture
# Pour garantir la conformité de la solution, celle-ci doit atteindre les valeurs minimales des indicateurs de réussite suivants :
Croissance des adhésions d'utilisateurs : Le nombre d'adhésions d'utilisateurs par jour doit augmenter de 10 % dans les six mois suivant le déploiement de la nouvelle solution. Pour vérifier cet indicateur, la moyenne du nombre d'adhésions par jour sera calculée chaque mois pour s'assurer qu'il y a une augmentation et qu'elle tend vers l'objectif de 10 %.
Augmentation des adhésions de producteurs alimentaires : Le taux d'adhésion de producteurs alimentaires doit passer de 1,4 par mois à 4 par mois dans les six mois suivant le déploiement de la nouvelle solution.
Réduction des délais de parution des mises à jour : Les délais moyens de parution des mises à jour de l'application doivent être réduits de 3,5 semaines à moins d'une semaine dès le déploiement de la nouvelle solution. Cela garantira des améliorations continues et plus fréquentes de l'application.
Réduction des incidents en production : Le taux d'incidents en production doit être drastiquement réduit, passant de plus de 25 incidents par mois à moins de 1 incident par mois dès le déploiement de la nouvelle solution. Chaque incident devra faire l'objet d'un rapport d'erreur détaillé identifiant les causes de l'incident, facilitant ainsi la quantification des incidents et la prévention de leur récurrence.
# Atteindre ces indicateurs de performance sera crucial pour considérer la nouvelle architecture comme une réussite et démontrer son efficacité en termes de stabilité, de performance, et de satisfaction des utilisateurs et des producteurs alimentaires.

# Accords de service pour l’architecture (y compris accord du niveau de service [ANS])
# La plateforme Foosus doit être accessible 24h/24, 7j/7 sans aucune interruption de service. En cas d'interruption, la remise en ligne de la plateforme doit être effectuée dans les plus brefs délais. Une enquête interne sera immédiatement lancée pour identifier les causes de la panne. Cette enquête se poursuivra jusqu'à ce que la cause soit identifiée et rectifiée, afin de garantir qu'une panne similaire ne puisse pas se reproduire.
# L'application doit être intuitive et facile à utiliser pour tous les utilisateurs, offrant une expérience utilisateur fluide et agréable.
# Les données des utilisateurs doivent être protégées avec les plus hauts standards de sécurité. Cela inclut la mise en place de mesures robustes de protection des données pour prévenir tout accès non autorisé ou fuite de données.
# Toutes les données, qu'elles concernent les utilisateurs ou les fournisseurs, doivent faire l'objet de sauvegardes régulières. Ces sauvegardes permettront de restaurer les données en cas d'incident, assurant ainsi la continuité des opérations.
# La plateforme doit être capable de s'adapter à une augmentation de la fréquentation (scalabilité). Cela implique que l'architecture doit être conçue pour gérer une charge croissante de trafic et de données sans compromettre les performances ou la disponibilité du service.
# Personnes approuvant ce plan
Validateur	Domaine de responsabilité	Date
Nom du validateur	Domaine business