# Déclaration de Travail d’Architecture
Table des Matières

1. Objet de ce document
2. Déclaration de travail d’architecture
3. Objectifs et périmètre
4. Rôles et responsabilités
5. Approche architecturale
6. Plan de travail
7. Risques et facteurs de réduction
8. Critères d’acceptation et procédures
9. Approbations signées
## Information sur le document
Nom du projet	Foosus
Préparé par :	Julien LATHUILLERE
N° de version du document :	0.1
Titre :	Déclaration de travail d’architecture
Date de version du document :
Revu par :
Date de révision :
Liste de distribution :
De :
Date :
Email :
Pour Action :
Date de rendu :
Email :
Types d’action :	Approbation, Révision, Information, Classement, Action requise, Participation à une réunion, Autre (à spécifier)
Historique de versions du document	Voir git

# Objet de ce document
Ce document est une Déclaration de travail d’architecture pour le projet de Foosus.
La Déclaration de travail d’architecture définit le périmètre et l’approche qui seront utilisés pour mener à bien un projet d’architecture. La Déclaration de travail d’architecture constitue habituellement le document qui permet de mesurer la réussite de l’exécution du projet d’architecture et peut former la base de l’accord contractuel entre le fournisseur et le consommateur de services d’architecture. En général, toutes les informations de ce document doivent se situer à un haut niveau.
La Déclaration de travail d’architecture peut être documentée sur un wiki ou l’intranet plutôt que par un document texte. Pour faire encore mieux, vous pouvez utiliser un outil sous licence TOGAF pour restituer cette production.
Ce modèle montre les contenus « typiques » d’une Déclaration de travail d’architecture et peut être adapté pour être aligné sur toute adaptation TOGAF implémentée.
# Déclaration de travail d’architecture
## Requête du projet et contexte
## La requête du projet émerge de la nécessité impérieuse de revitaliser la plateforme existante de Foosus, confrontée à des défis significatifs qui menacent sa viabilité à long terme. À cet égard, le contexte actuel de l'entreprise révèle une série de problèmes critiques qui doivent être abordés de manière proactive pour assurer sa pérennité et sa compétitivité sur le marché.
## La plateforme historique de Foosus a atteint un état critique où sa capacité à répondre aux besoins changeants du marché est gravement compromise. Les équipes de développement sont principalement engagées dans la résolution de problèmes immédiats et dans la maintenance de la plateforme existante, ce qui a eu pour conséquence de ralentir le rythme de livraison de nouvelles fonctionnalités. Cette situation compromet sérieusement la capacité de Foosus à rester compétitif sur un marché en constante évolution, où l'innovation rapide est la clé du succès.
## En outre, des données de marché récentes révèlent que l'image de marque de Foosus a été ternie par des interruptions de service visibles par le public, ce qui a entraîné une baisse significative du nombre d'inscriptions d'utilisateurs. Cette diminution des inscriptions représente une préoccupation majeure pour les parties prenantes de l'entreprise, notamment Ash Callum, CEO, et Jo Kumar, CFO, ainsi que le consortium d'investisseurs actuels, qui évaluent la valeur de l'entreprise en fonction de sa capacité à maintenir un taux positif d'inscriptions de nouveaux utilisateurs.
## Face à ces défis, la direction de Foosus s'est engagée à restructurer les équipes et à investir dans une nouvelle architecture qui permettra à la plateforme de croître de manière alignée sur la vision business de l'entreprise, notamment en soutenant les marchés locaux. L'objectif est de fournir une plateforme plus stable, plus réactive et plus conviviale, capable de coexister temporairement avec la plateforme existante avant de la remplacer complètement.
## Dans ce contexte, la présente section vise à définir clairement la requête du projet et à fournir un aperçu du contexte dans lequel il s'inscrit, mettant ainsi en lumière les défis auxquels l'entreprise est confrontée et les objectifs à atteindre à travers la mise en œuvre d'une nouvelle architecture.
## Description du projet et périmètre
## Le projet de revitalisation de la plateforme de Foosus vise à résoudre les défis opérationnels et stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée, en mettant en place une nouvelle architecture qui favorisera sa croissance et sa compétitivité sur le marché. Cette section fournit une vue d'ensemble du projet, ainsi que des détails sur son périmètre et ses objectifs principaux.
## Description du Projet :
## Le projet consiste en la conception et la mise en œuvre d'une nouvelle architecture pour la plateforme de Foosus, visant à remplacer la plateforme historique qui ne répond plus aux besoins de l'entreprise. Il s'agit d'un effort stratégique crucial pour permettre à Foosus de rester pertinent et compétitif dans un marché en constante évolution.
## Périmètre du Projet :
## Le périmètre du projet comprend plusieurs aspects clés de la plateforme Foosus, notamment :
Architecture Logicielle : La conception d'une architecture logicielle robuste et évolutive pour la nouvelle plateforme, garantissant sa stabilité, sa réactivité et sa capacité à répondre aux besoins changeants du marché.
Infrastructure Technique : La mise en place d'une infrastructure technique moderne et flexible pour prendre en charge la nouvelle plateforme, en garantissant des performances optimales et une évolutivité sans couture.
Expérience Utilisateur : L'amélioration de l'expérience utilisateur à travers une interface conviviale et intuitive, offrant une navigation aisée et des fonctionnalités attrayantes pour les utilisateurs finaux.
Gouvernance et Processus : La définition de processus efficaces de gouvernance et de gestion du changement pour assurer une transition fluide vers la nouvelle architecture, tout en minimisant les perturbations pour les utilisateurs et les opérations commerciales.
Intégration avec les Systèmes Externes : L'intégration transparente de la nouvelle plateforme avec les systèmes externes et les partenaires commerciaux, garantissant une interopérabilité maximale et une collaboration efficace.
## Objectifs du Projet :
## Les principaux objectifs du projet sont les suivants :
Remplacer la plateforme historique de Foosus par une nouvelle architecture plus adaptée aux besoins actuels de l'entreprise.
Améliorer la stabilité, la réactivité et la convivialité de la plateforme pour offrir une meilleure expérience utilisateur.
Assurer une transition fluide vers la nouvelle architecture, tout en minimisant les perturbations pour les utilisateurs et les opérations commerciales.
Renforcer l'interopérabilité et la collaboration avec les systèmes externes et les partenaires commerciaux.
## En résumé, le projet de revitalisation de la plateforme de Foosus vise à transformer fondamentalement l'infrastructure technologique de l'entreprise pour soutenir sa croissance future et sa compétitivité sur le marché.
## Vue d’ensemble
Le projet de revitalisation de la plateforme de Foosus vise à transformer fondamentalement l'architecture technologique de l'entreprise pour répondre aux défis actuels et futurs. Axé sur l'amélioration de la compétitivité, de l'efficacité opérationnelle et de l'expérience utilisateur, ce projet représente une étape stratégique majeure pour l'entreprise.

Objectifs Clés :

Modernisation de l'Architecture : Le projet cherche à remplacer l'ancienne plateforme par une nouvelle architecture plus adaptée, offrant une base solide pour l'innovation et la croissance future de l'entreprise.

Amélioration de l'Expérience Utilisateur : L'accent est mis sur la création d'une expérience utilisateur exceptionnelle, avec une interface conviviale et des fonctionnalités intuitives répondant aux besoins des utilisateurs finaux.

Optimisation des Processus : Le projet vise à optimiser les processus de développement, de déploiement et de gestion, permettant à Foosus d'opérer de manière plus agile et efficiente.

Bénéfices Attendus :

La réussite du projet devrait se traduire par une série de bénéfices tangibles pour l'entreprise, notamment :

Renforcement de la Compétitivité : Une plateforme technologique plus robuste et innovante positionnera Foosus de manière plus compétitive sur le marché, lui permettant de mieux répondre aux besoins changeants des clients.

Amélioration de la Réputation de la Marque : Une expérience utilisateur améliorée et des performances accrues de la plateforme contribueront à renforcer la réputation de la marque Foosus, augmentant ainsi la fidélité des clients et attirant de nouveaux utilisateurs.

Optimisation des Opérations : Une architecture plus efficace et des processus optimisés permettront à Foosus de réaliser des économies de coûts et d'améliorer la productivité, contribuant ainsi à la croissance et à la rentabilité de l'entreprise.

Parties Prenantes Impliquées :

La réussite du projet repose sur la collaboration étroite de diverses parties prenantes, notamment :

Direction Exécutive : Responsable de la vision stratégique du projet et de son alignement sur les objectifs commerciaux de l'entreprise.

Équipe Technique : Chargée de la conception, du développement et du déploiement de la nouvelle architecture, en garantissant sa conformité aux normes de qualité et de sécurité.

Utilisateurs Finaux : Les utilisateurs finaux jouent un rôle essentiel en fournissant des retours d'expérience et en validant les fonctionnalités de la nouvelle plateforme.

En résumé, la section "Vue d'ensemble" met en lumière les principaux objectifs, bénéfices attendus et parties prenantes impliquées dans le projet de revitalisation de la plateforme de Foosus, sans répéter les détails déjà mentionnés dans les sections précédentes.
## Alignement stratégique
## Le projet de revitalisation de la plateforme de Foosus est étroitement aligné sur les objectifs stratégiques de l'entreprise, visant à positionner Foosus de manière compétitive sur le marché tout en répondant aux besoins changeants des clients. Cette section met en évidence l'alignement entre le projet et la stratégie globale de l'entreprise.
# Objectifs Stratégiques de Foosus :
Compétitivité : Foosus vise à maintenir et à renforcer sa position concurrentielle sur le marché en offrant des solutions innovantes et différenciées répondant aux besoins des clients de manière efficace et efficiente.
Innovation : L'entreprise s'engage à rester à la pointe de l'innovation en adoptant de nouvelles technologies et en développant des produits et services innovants qui anticipent et répondent aux tendances du marché.
Expérience Client : Foosus accorde une grande importance à l'expérience client, cherchant à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle à travers ses produits et services, afin de fidéliser les clients et d'attirer de nouveaux utilisateurs.
# Contributions du Projet :
# Le projet de revitalisation de la plateforme de Foosus contribue de manière significative à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise de plusieurs façons :
Compétitivité Accrue : En modernisant l'architecture de sa plateforme, Foosus renforce sa capacité à innover rapidement et à s'adapter aux évolutions du marché, lui permettant ainsi de maintenir et de renforcer sa compétitivité.
Innovation Continue : Le projet favorise l'adoption de nouvelles technologies et de meilleures pratiques en matière de développement logiciel, permettant à Foosus de continuer à innover et à proposer des solutions toujours plus avancées à ses clients.
Expérience Utilisateur Améliorée : En concevant une plateforme centrée sur l'utilisateur, le projet vise à offrir une expérience client optimale, répondant aux besoins et aux attentes des utilisateurs finaux, ce qui renforce la réputation de la marque et fidélise la clientèle.

# Considérations Stratégiques :
# Dans le cadre du projet, des considérations stratégiques sont prises en compte pour garantir son alignement avec la stratégie globale de l'entreprise. Cela inclut :
Vision à Long Terme : Le projet est conçu pour soutenir la vision à long terme de Foosus en matière d'innovation et de croissance, en fournissant une architecture flexible et évolutive qui peut s'adapter aux besoins futurs de l'entreprise.
Agilité et Adaptabilité : Le projet vise à rendre l'entreprise plus agile et adaptable aux changements du marché, en créant une plateforme technologique qui peut rapidement évoluer et s'adapter aux nouvelles exigences et opportunités.
Collaboration Interfonctionnelle : Une collaboration étroite entre les différentes équipes de l'entreprise est encouragée pour assurer le succès du projet, en garantissant que les objectifs stratégiques sont compris et pris en compte à tous les niveaux de l'organisation.
# En résumé, la section "Alignement Stratégique" souligne comment le projet de revitalisation de la plateforme de Foosus contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de l'entreprise, en renforçant sa compétitivité, en favorisant l'innovation continue et en offrant une expérience client exceptionnelle, tout en tenant compte des considérations stratégiques à long terme de l'entreprise.
# Objectifs et périmètre
## Objectifs
Les objectifs business de ce travail d’architecture sont les suivants :
Objectif Business	Notes
Maintenir et renforcer la compétitivité sur le marché	Le marché est concurrentiel, nécessitant une amélioration continue pour rester compétitif.
Innover pour anticiper et répondre aux besoins du marché	L’innovation est essentielle pour rester pertinent et répondre aux évolutions du marché.
Offrir une expérience client exceptionnelle	L’expérience client est un différenciateur clé pour fidéliser les clients et en attirer de nouveaux.
Améliorer la réputation de la marque	Une meilleure réputation renforce la confiance des clients et favorise la croissance de l’entreprise
Réduire les interruptions de service	Les interruptions de service affectent négativement l’expérience utilisateur et la réputation de la marque.
Augmenter le taux d’inscriptions utilisateurs	La croissance du nombre d’utilisateurs est cruciale pour soutenir la croissance de l’entreprise.
Fournir des solutions stables et fiables	La stabilité des solutions est essentielle pour gagner la confiance des utilisateurs et des investisseurs
S’adapter rapidement aux changements du marché	L’agilité est nécessaire pour saisir les opportunités et répondre aux défis du marché en évolution.

## Périmètre
## Parties prenantes, préoccupations, et visions
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions.
Partie prenante	Préoccupation	Vision
Direction Exécutive	Compétitivité de l’entreprise sur le marché	Améliorer la position concurrentielle de l’entreprise grâce à une innovation continue
	Réputation de la marque	Renforcer la réputation de la marque en offrant des solutions stables et fiables
	Croissance des inscriptions utilisateurs	Augmenter le nombre d’inscriptions utilisateurs pour stimuler la croissance de l’entreprise
Équipes Techniques	Stabilité et fiabilité des solutions	Concevoir des solutions technologiques robustes et résilientes
	Adaptabilité aux changements du marché	Créer des architectures flexibles et évolutives pour répondre aux besoins changeants
	Réduction des interruptions de service	Minimiser les interruptions de service pour garantir une expérience utilisateur fluide
Marketing	Expérience client	Offrir une expérience client exceptionnelle pour fidéliser les clients
	Image de marque	Améliorer la réputation de la marque en offrant des produits et services de qualité
	Croissance des inscriptions utilisateurs	Accroître le taux d’inscriptions utilisateurs pour élargir la base clientèle
Finance	Rentabilité et performance de l’entreprise	Assurer la rentabilité de l’entreprise tout en soutenant sa croissance
	Gestion des investissements	Investir dans des projets qui favorisent la croissance et l’innovation de l’entreprise

## Approche managériale
L’approche de Foosus se basera sur une gestion de projet Agile en respectant le framework TOGAF.
## Procédures de changement de périmètre
Les procédures de changement de périmètre respecteront la phase H de l’ADM du TOGAF.

# Rôles et responsabilités
## Structure de gouvernance
Nom du processus	Rôles	Responsable
Direction	Diriger l’entreprise	Natasha (CIO) et Ash (CEO)
Architecture	Créer une architecture d’entreprise qui permet à Foosus de continuer à se développer en gardant un cap.	Julien (Architecte logiciel)
Direction Développement	Gérer les équipes de développement et les projets dans le but de produire un travail conforme à la politique et l’architecture d’entreprise.	Daniel (CPO) et Pete (Responsable ingénierie)
Développement	Produire, tester	Équipes de développement
Implémentation	Gestion des risques, tests, validation	Daniel (CPO)
Déploiement	Contrôler la mise en ligne du produit	Pete (Responsable ingénierie)

## Process du projet
Réunions régulières : Des réunions hebdomadaires seront organisées pour suivre l'avancement du projet, discuter des problèmes rencontrés et planifier les prochaines étapes. Ces réunions permettront de maintenir une communication fluide au sein de l'équipe.
Comités de pilotage : Des comités de pilotage mensuels seront mis en place pour examiner les progrès du projet, évaluer les risques et prendre des décisions stratégiques. Ces comités seront présidés par Ash Callum, le PDG, et les principaux membres de l'équipe de direction.
Répertoire de documents : Un système de gestion de documents sera établi pour stocker et organiser tous les livrables, rapports, spécifications et autres documents liés au projet. Ce répertoire sera accessible à tous les membres de l'équipe et sera régulièrement mis à jour.
Management de la configuration : Un processus formel de gestion de la configuration sera mis en place pour contrôler les versions des logiciels, des documents et des autres artefacts du projet. Cela garantira la traçabilité des changements et aidera à éviter les erreurs de déploiement.
Assurance qualité : Des processus d'assurance qualité seront intégrés tout au long du cycle de vie du projet pour garantir que les produits livrables répondent aux normes et aux exigences spécifiées. Des tests réguliers, des revues de code et des audits seront effectués pour assurer la qualité du travail.
Procédure en cas d'escalade : En cas de problèmes majeurs ou de conflits non résolus au sein de l'équipe, une procédure d'escalade claire sera suivie pour porter ces questions à l'attention de la direction ou d'autres parties prenantes concernées.
Procédure en cas de changement : Tout changement significatif dans le périmètre, le calendrier ou le budget du projet sera soumis à un processus de gestion des changements formel. Cela impliquera une évaluation de l'impact, des discussions avec les parties prenantes concernées et une approbation de la part du comité de pilotage avant toute mise en œuvre. Cela garantira que les changements sont gérés de manière contrôlée et transparente.
## Rôles et responsabilités (PGPP)
Ce point sera détaillé dans la spécification des conditions requises à travers un PGPP.
# Approche architecturale
Nous respecterons le framework TOGAF à travers son ADM. Voir schéma plus haut.
## Process d’architecture
La méthode de développement d’architecture TOGAF (ou ADM pour « Architecture Development Method ») décrit une méthodologie des meilleures pratiques pour le développement architectural. Néanmoins, toutes les phases ne sont pas également pertinentes pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit l’utilisation de l’ADM pour ce projet spécifique.
Phase	Entrée/Sortie	Notes
Préliminaire	Besoins et objectifs d’affaires	Cette phase préliminaire vise à identifier les besoins et objectifs d’affaires du projet d’architecture
A —Vision de l’architecture	Résultats de la phase préliminaire	L’objectif est de développer une vision claire et cohérente de l’architecture cible du projet.
B —Architecture business	Vision de l’architecture	Cette phase se concentre sur l’élaboration de l’architecture business, en se basant sur la vision définie.
C — Architecture des systèmes d’information	Vision de l’architecture	L’architecture des systèmes d’information est développée en alignement avec la vision globale de l’architecture.
D — Architecture technologique	Vision de l’architecture	Cette phase se focalise sur l’élaboration de l’architecture technologique en cohérence avec la vision.
E —Opportunités et solutions	Architecture business – Architecture des systèmes d’information – Architecture technologique	Des opportunités et solutions sont identifiées pour répondre aux besoins et objectifs d'affaires.
F —Planning de migration	Architecccture cible – Plan de transition	Un plan de migration est élaboré pour guider la transition vers l’architecture cible
G —Gouvernance de l’implémentation	Architecture cible	La gouvernance de l’implémentation est mise en place pour assurer la conformité aux décisions architecturales.
H —Management du changement d’architecture	Architecture cible	Cette phase implique la gestion du changement pour assurer une transition réussie vers l’architecture cible.
Management des conditions requises	Conditions requises d’architecture	La gestion des conditions requises est assurée pour répondre aux besoins et contraintes identifiés.

# Contenu de l’architecture
Le cadre de contenu d’architecture TOGAF (ou ACF pour « Architecture Content Framework ») fournit une catégorisation des meilleures pratiques pour le contenu de l’architecture. Néanmoins, tous les éléments ne sont pas également pertinents pour chaque projet. Le tableau ci-dessous décrit les zones de contenu pertinentes pour ce projet spécifique.
Zone de contenu	Entrée/Sortie	Notes
Principes, Vision, et Conditions requises de l’Architecture	Préliminaires – Conditions requises d’architecture	Cette zone couvre les principes directeurs, la vision globale et les conditions requises de l’architecture, établissant ainsi les fondations pour le reste du processus.
Architecture Business	Principes, vision et conditions requises de l’Architecture	L’architecture business spécifie comment les objectifs business seront atteints, y compris les processus, les partenariats et les technologies nécessaires.
Architecture des systèmes d’information — Données	Principes, vision, et conditions requises de l’Architecture.	Cette zone concerne la conception des données, y compris leur modélisation, leur intégration et leur gestion dans le système d’informations.
Architecture des systèmes d’information — Applications	Principes, vision, et conditions requises de l’Architecture	Elle se concentre sur la conception des applications logicielles, y compris leur fonctionnalité, leur architecture logicielle et leur intégration avec d’autres systèmes.
Architecture technologique	Principes, vision, et conditions requises de l’architecture	L’architecture technologique définit l’infrastructure technique nécessaire pour soutenir les applications et les données, y compris les plateformes, les réseaux et les outils.
Réalisation de l’architecture	Architecture Business – Architecture des systèmes d’information – Données – Architecture des systèmes d’informations – Applications – Architectures technologique	Cette zone concerne la mise en œuvre concrète de l’architecture, y compris la création, le déploiement et la maintenance des solutions architecturales.

Méthodologies pertinentes et normes de l’industrie
Les méthodologies utilisées seront basées sur :
- Le framework TOGAF
- La gestion de projet agile (Scrum)
- Le processus CI / CD

# Plan de travail
Activités et Livrables

Analyse et Conception de l'Architecture :

Activités :

  1. Analyse des besoins et des exigences.
  2. Évaluation des solutions existantes.
  3. Conception et modélisation de l'architecture.
  4. Validation de l'architecture proposée.
  5. Documentation des décisions architecturales.

- Livrables :
  - Déclaration de travail d’architecture TOGAF terminée
  - Spécification des Conditions Requises pour l’Architecture terminée
  - Contrat d’Architecture avec les Utilisateurs Business terminé
  - Contrat d’Architecture avec les Fonctions Développement et Design terminé

Développement et Validation des Modèles Architecturaux :

Activités :

1. Identification des parties prenantes et de leurs besoins.
2. Élaboration des principes et des directives d'architecture.
3. Développement de modèles d'architecture.
4. Revue et validation des modèles avec les parties prenantes.
5. Finalisation de la documentation architecturale.

Livrables :

  - Architecture d’Entreprise TOGAF
  - Documentation des Modèles Architecturaux

Planification et Gestion de la Transition :

Activités :

1. Évaluation des options d'implémentation.
2. Planification de la transition vers l'architecture cible.
3. Gestion des risques et des contraintes.
4. Élaboration du plan de mise en œuvre.

Livrables :

  - Plan de Transition et de Mise en Œuvre
  - Évaluation des Risques et des Contraintes

 Plan de Communication

Évènements :

- Réunions d'avancement
- Revues de conception
- Sessions de validation

Canaux :

- Réunions en personne
- Plateforme de gestion de projet
- Courrier électronique

Formats :

- Présentations PowerPoint
- Documents Word
- Diagrammes et modèles

Contenu :

- Rapports d'avancement
- Diagrammes d'architecture
- Plans de projet

Durée et Effort :

- Fréquence : Hebdomadaire / Bihebdomadaire
- Durée : 1 à 2 heures par événement
- Effort : Implique les membres clés de l'équipe architecturale et les parties prenantes concernées.

### Collaboration
# Le travail d'architecture impliquera une collaboration étroite entre les membres de l'équipe architecturale, les parties prenantes métier, les équipes de développement et de conception, ainsi que d'autres intervenants clés.
### Plan et calendrier du projet
# Le plan et le calendrier du projet seront élaborés en tenant compte des activités et des dépendances identifiées dans les éléments de travail, avec des jalons clés définis pour chaque phase du projet.
# Risques et facteurs de réduction
## Analyse des risques
ID	Risque	Gravité	Probabilité	Facteur de réduction	Propriétaire
1.	Défaut de compréhension des besoins	Moyenne	Haute	Planification	Architecte
2.	Changements dans les exigences du projet	Haute	Moyenne	Communication	Chef de projet
3.	Ressources insuffisantes	Haute	Moyenne	Planification	Chef de projet
4.	Retards dans le développement	Haute	Moyenne	Surveillance	Chef de projet
5.	Problèmes de qualité du code	Élevée	Moyenne	Contrôle de la qualité	Développeurs
6.	Perte de données	Élevée	Faible	Sauvegardes régulières	Administrateur système

## Hypothèses
Le tableau ci-dessous résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture :
ID	Hypothèse	Impact	Propriétaire
1.	Les ressources nécessaires seront disponibles	Moyen	Chef de projet
2.	Les parties prenantes seront disponibles pour des consultations régulières	Élevé	Architecte
3.	Les exigences du projet resteront stables	Moyen	Chef de projet
4.	Les outils et technologies choisis seront disponibles et fonctionneront comme prévu	Élevé	Architecte
5.	Les risques identifiés seront gérables	Moyen	Chef de projet

# Critères d’acceptation et procédures
## Métriques et KPIs
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification	Notes supplémentaires
Taux d’inscription utilisateurs	Suivi des inscriptions mensuelles	Augmentation de 20% par trimestre	Augmentation des utilisateurs et engagement	A vérifier chaque trimestre
Nombre de pannes de service	Suivi des incidents signalés	Moins de 3 pannes par mois	Garantir la stabilité de la plateforme	Mesuré chaque mois
Délai de livraison des nouvelles fonctionnalités	Suivi des délais de développement	Livraison dans les délais convenus	Assurer la ponctualité et la compétitivité	Mesuré à chaque cycle de développement
Taux de satisfaction client	Enquêtes de satisfaction	Supérieur à 80%	Maintenir une base de clients satisfaits	Enquête réalisée trimestriellement
Adoption des nouvelles fonctionnalités	Analyse de l’utilisation des fonctionnalités	Plus de 70% des utilisateurs actifs utilisent les nouvelles fonctionnalités	Mesurer l’engagement des utilisateurs	Analyse effectuée mensuellement

## Procédure d’acceptation
# Le processus d'acceptation et de signature du Document de Travail d'Architecture (DTA) joue un rôle crucial dans l'assurance de l'engagement et de l'alignement de toutes les parties impliquées dans le projet.
# Après la finalisation du DTA, il est soumis à l'examen et à la validation de toutes les parties prenantes pertinentes. Ce processus débute par la distribution du document aux parties concernées, accompagnée d'une invitation à examiner son contenu. Des réunions de présentation peuvent être organisées pour discuter en détail des aspects essentiels du DTA et répondre à toutes les interrogations ou préoccupations des parties prenantes.
# Après que toutes les parties prenantes ont eu l'opportunité de fournir leurs commentaires et de poser des questions, des révisions peuvent être apportées au document si nécessaire. Lorsque toutes les parties prenantes sont satisfaites du contenu du DTA, elles peuvent apposer leur signature pour officialiser leur accord. Cette étape marque le début officiel du projet, avec toutes les parties prenantes engagées à respecter les termes et conditions énoncés dans le DTA.
# Approbations signées
Date de signature