# Contrat de Conception et de Développement de l’Architecture
Projet : Foosus
Client : Foosus
Préparé par : Julien LATHUILLERE
# Table des matières
1. Objet de ce document
2. Introduction et contexte
3. La nature de l’accord
4. Objectifs et périmètre
5. Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
6. Livrables architecturaux
7. Plan de travail commun priorisé
8. Plan de communication
9. Risques et facteurs de réduction
10. Hypothèses
11. Critères d’acceptation et procédures
12. Procédures de changement de périmètre
13. Calendrier
14. Phases de livrables définies
15. Personnes approuvant ce plan
# Objet de ce document
Les Contrats d’Architecture sont les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture. L’implémentation réussie de ces accords sera livrée grâce à une gouvernance de l’architecture efficace (voir TOGAF Partie VII, Gouvernance de l’architecture). En implémentant une approche dirigée du management de contrats, les éléments suivants seront garantis :
- Un système de contrôle continu pour vérifier l’intégrité, les changements, les prises de décisions, et l’audit de toutes les activités relatives à l’architecture au sein de l’organisation.
- L’adhésion aux principes, standards et conditions requises des architectures existantes ou en développement
- L’identification des risques dans tous les aspects du développement et de l’implémentation des/de l’architecture(s), y compris le développement interne en fonction des standards acceptés, des politiques, des technologies et des produits, de même que les aspects opérationnels des architectures de façon que l’organisation puisse poursuivre son business au sein d’un environnement résilient.
  - Un ensemble de processus et de pratiques qui garantissent la transparence, la responsabilité et la discipline au regard du développement et de l’utilisation de tous les artefacts architecturaux
  - Un accord formel sur l’organe de gouvernance responsable du contrat, son degré d’autorité, et le périmètre de l’architecture sous la gouvernance de cet organe
Ceci est une déclaration d’intention signée sur la conception et le développement de l’architecture d’entreprise, ou de parties significatives de celles-ci, de la part d’organisations partenaires, y compris les intégrateurs système, fournisseurs d’applications, et fournisseurs de service.
De plus en plus, le développement d’un ou plusieurs domaine(s) d’architecture (business, données, application, technologie) peut être externalisé, avec la fonction d’architecture de l’entreprise fournissant une vue d’ensemble de l’architecture d’entreprise globale, ainsi que la coordination et le contrôle de l’effort total. Dans certains cas, même ce rôle de supervision peut être externalisé, bien que la plupart des entreprises préfèrent conserver cette responsabilité clé en interne.
Quelles que soient les spécificités des dispositions d’externalisation, les dispositions elles-mêmes seront normalement gouvernées par un Contrat d’Architecture qui définit les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif de l’architecture développée, ainsi que les processus de collaboration pour les partenaires du développement de l’architecture.

# Introduction et Contexte
# Foosus est une start-up innovante dans le secteur de l’alimentation durable. Notre mission est de soutenir l'alimentation locale en connectant les consommateurs avec des producteurs et artisans locaux via une plateforme géo-ciblée.
# Actuellement, la plateforme de Foosus souffre de dettes techniques accumulées en raison de choix technologiques historiques, entraînant un manque de cohérence et d’efficacité. Cette situation compromet le développement rapide de nouvelles fonctionnalités, essentiel pour répondre aux besoins de croissance et d'innovation de l'entreprise.
# Pour remédier à ces problèmes, il est crucial de redéfinir l’architecture de notre plateforme. Une nouvelle architecture permettra non seulement de résoudre les problèmes actuels de performance et de stabilité, mais aussi de créer des bases solides pour une croissance future. Cette nouvelle structure facilitera l'innovation rapide, la mise à l’échelle du business et la capacité de la plateforme à soutenir les objectifs stratégiques de Foosus.
# En adoptant une nouvelle architecture, nous visons à :
Réduire les dettes techniques et améliorer la cohérence du système.
Faciliter le développement et le déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités.
Assurer la scalabilité pour répondre aux exigences croissantes de l’entreprise.
Offrir une expérience utilisateur optimisée et sécurisée.
Soutenir de manière efficace nos objectifs de croissance et d'expansion.
# Avec cette nouvelle base, Foosus sera mieux positionnée pour répondre aux besoins de ses utilisateurs et atteindre ses objectifs ambitieux de croissance et d'innovation dans le secteur de l’alimentation durable.
# La Nature de l’accord
Ce document sert de contrat d’architecture définit entre l’architecte et les personnes impliquées dans le développement et valider par le CTO et responsable ingénierie.

# Objectifs et périmètre
## Objectifs
Les objectifs business de ce Travail d’Architecture sont les suivants :
### Objectif Business 1 : Augmenter le taux d’inscription des utilisateurs
Actuellement, Foosus n'attire plus de nouveaux utilisateurs. L'objectif est de redevenir attractif en offrant une application stable et fonctionnelle, capable de séduire et de retenir de nouveaux utilisateurs.
### Objectif Business 2 : Augmenter le taux d’inscription des producteurs alimentaires
Pour attirer et satisfaire les utilisateurs, Foosus doit leur proposer une large gamme de produits. Cela nécessite d'avoir un nombre significatif de producteurs alimentaires sur la plateforme, offrant ainsi une diversité de produits à nos clients.
### Objectif Business 3 : Définir un périmètre clair pour une architecture d’entreprise stable
Il est essentiel de mettre en place un périmètre clair qui guide les employés dans leur travail et leur prise de décision. Un périmètre bien défini assure que toutes les productions au sein de l'entreprise sont conformes aux besoins et aux standards de Foosus.
### Objectif Business 4 : Améliorer la visibilité de la plateforme et la réputation de l’entreprise
Améliorer la visibilité et la réputation de Foosus permettra d'atteindre les objectifs d'augmentation des inscriptions des utilisateurs et des producteurs alimentaires. Une meilleure visibilité et une bonne réputation attireront de nouveaux utilisateurs et fournisseurs.
### Objectif Business 5 : Fournir un service continu
Les interruptions fréquentes de service ont entaché la réputation de Foosus. Il est crucial que la nouvelle application soit stable et capable de fonctionner sans interruption. Les maintenances nocturnes ne sont plus envisageables car Foosus vise à étendre son marché à l'international. Il est donc impératif de mettre en place un système d’intégration continue pour assurer une disponibilité permanente.
Les objectifs techniques de ce travail d’architecture sont les suivants :
- Fournir un service continu : Cet objectif est à la fois business et technique. La mise en place d'un système d’intégration et de développement continu est essentielle pour assurer une mise en production fluide et éliminer les interruptions de service rencontrées avec l'ancienne application.
- Créer une architecture évolutive : Pour s'adapter rapidement aux demandes du marché, l'application doit pouvoir intégrer de nouvelles fonctionnalités dans les plus brefs délais. Cette agilité permettra à l'application de suivre les tendances du marché et d'attirer de nouveaux clients.

## Périmètre
Foosus cible des villes dans le monde entier.
L’application doit être disponible partout même dans les lieux où la connexion internet est lente.
L’application doit être téléchargeable pour tout le monde via l’AppStore ou le Play Store pour les appereils Android.
L’application doit être traduite dans les langues des différents pays où Foosus souhaite la déployer.
### Parties prenantes, préoccupations et visions
Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d’architecture répondra à ces préoccupations par l’expression de plusieurs visions, ou perspectives.
Partie prenante	Préoccupation	Vision
Direction Foosus	Fonctionnalité de la solution	Toutes les visions
Equipes de développements	Développement de la solution	Data architecture / Technology architecture / Application architecture
Utilisateurs	Utiliser la solution pour acheter des produits	Business architecture
Fournisseurs	Utiliser la solution pour vendre des produits	Business architecture

# Description de l’architecture, principes stratégiques et conditions requises
## Description
L’architecture est là pour définir des fondations qui vont permettre à l’entreprise d’évoluer en limitant les risques et augmentant les chances de succès. Pour cela, l’architecture va mettre en place des normes et des bonnes pratiques à suivre qui vont guider toutes les équipes vers une coordination général.
## Principes stratégiques
Principe 1 : Primauté des principes
- Les principes s’appliquent à toutes les personnes de l’entreprise.
- Les principes doivent guider toutes les prises de décision concernant l’entreprise.
Principe 2 : Maximiser les avantages pour l’entreprise (rentabilité)
Toutes les décisions doivent être prises de façon que les avantages pour l’entreprise soient les plus grands.
Principe 4 : Continuité des activités :
Tous les choix doivent mettre en avant la continuité des activités.
Principe 19 : Gestion réactive du changement :
L’agilité de l’entreprise est d’une importance capitale, il est donc très important que les décisions ne rendent pas l’entreprise inapte à l’évolution.

## Référence aux Conditions requises pour l’architecture
Voir partie 3 du document Spécifications des conditions requises pour l’architecture.
# Livrables architecturaux
Livrables architecturaux qui satisfont aux conditions requises pour le business.
## Développement de l’architecture
Voir le document Déclaration de travail d’architecture.
## Mesures de l’architecture cible
Voir le document Spécification des conditions requises.
## Livraison de l’architecture et métriques business
Voir Contrat de conception et de développement de l’architecture.
## Phases de livraison définies
Voir Contrat d’architecture des utilisateurs business
# Plan de travail commun priorisé
## Item de travail 1
### Item de travail 1 : Activités
Travaux préliminaires pendant lesquels seront choisis des principes architecturaux qui serviront de pilier aux prises de décisions tout au long du travail d’architecture.
### Item de travail 1 : Livrables
#### Listing de principes architecturaux du TOGAF
L’objectif va être de lister les principes architecturaux du TOGAF afin de suivre ces principes pendant la phase de développement du projet de Foosus.

## Item de travail 2
### Activités
En accord avec la méthode de développement architecturale (ADM) TOGAF, réalisation des 4 premières phases qui sont les suivantes :
Vision de l’architecture, architecture business, architecture des systèmes d’information, architecture technologique.
Ces 4 phases vont permettre de définir le périmètre et l’approche utilisé pour réaliser le projet d’architecture.
### Livrables
#### Document de définition de l’architecture : (DDA)
Un document de définition d'architecture (DDA) est un document qui décrit la structure technique et la conception d'un système, incluant ses composants, leurs interactions, les exigences non fonctionnelles (performance, sécurité, évolutivité), les technologies utilisées, et les diagrammes d'architecture. Il sert de guide pour le développement et assure la cohérence du projet.
## Item de travail 3
### Activités
Toujours en accord avec la méthode de développement architecturale (ADM) TOGAF, réalisation des phases E (Opportunités et solutions) et F (Plan de migration).
Ces phases vont permettre la planification du processus de développement et de livraison de l’architecture cible.
### Livrables
#### Roadmap de l’architecture
Liste les différents travaux sur une timeline qui vont réaliser l’architecture cible.
#### Plan de migration et d’intégration
Planifie la migration et l’intégration de l’architecture cible
## Item de travail 4
### Activités
Réalisation des 2 dernières phases de la méthode de développement architecture (ADM) TOGAF. Gouvernance de l’implémentation et Management des changements architecturaux.
Vérifier la conformité de l’architecture cible.
S’assurer que le cycle de vie de l’architecture est maintenu.
S’assurer que la gouvernance du Framework d’architecture est exécutée.
S’assurer que les capacités architecturales de l’entreprise soit conforme aux besoins.
### Livrables
#### Contrat d’architecture avec les utilisateurs business
Liste les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture.
#### Contrat d’architecture avec les fonctions de développement et design
Liste les accords communs entre les partenaires de développement et les sponsors sur les livrables, la qualité, et la correspondance à l’objectif d’une architecture.

## Item de travail 5
### Activités
Assurer le Management des conditions requises pour toutes les phases de la méthode de développement architecturale (ADM) TOGAF.
Gestion de tous les besoins architecturaux identifiés pendant les différentes phases de l’ADM. S’assurer que les ressources nécessaires pour répondre à ses besoins sont disponibles pour chaque phase.
### Livrables
#### Spécification des conditions requises pour l’architecture
Ce document fournit une vision quantitative de la solution, énumérant des critères mesurables qui doivent être remplis durant l’implémentation de l’architecture.

# Plan de communication
## Évènements
- Réunion de lancement du projet
- Réunion avec tous les acteurs de la création de la nouvelle architecture pour attribuer les rôles à chaque acteur et aussi communiquer ce plan de communication. Présentation des principes architecturaux ainsi que des bonnes manières qui vont guider le projet.
- Réunion des équipes de développement. A la suite de la réunion de lancement du projet.
- Toutes les équipes de développement se rencontrent pour se répartir le travail et se mettre d’accord sur les actions à mener pour la réussite du projet.
- Réunion de contrôle : A 2 mois du lancement du projet (moitié de la conception de l’architecture)
- Réunion pour vérifier que la direction prise pour le projet est la bonne, si ce n’est pas le cas rectification de la direction.
- Réunion de fin de conception : A 4 mois (fin de la conception de l’architecture) Vérification de la conformité de l’architecture. Lancement du projet de prototypage.
## Canaux
- Mail pour transmettre les informations qui doivent être récupérable.
- Réunion pour les changements de direction ou prise de décision importante.
## Rythme de communication
Toutes les 1 à 2 semaines réunions internes des équipes de développement.
Tous les mois réunion entre les différentes équipes de développement.
Tous les 2 mois réunion avec toutes la direction et les équipes techniques.
# Risques et facteurs de réduction
## Structure de gouvernance
## Analyse des risques
ID	Risque	Gravité	Probabilité	Facteur de réduction	Propriétaire
1	Surcharge des services	Modéré	Probable / Probabilité accrue lors des campagnes commerciales	Mise à l’échelle de l’architecture	Foosus
2	Interruption des services	Grave	Probable	Mise en place d’un système d’intégration continue	Foosus
3	Cyber-attaque	Très grave	Peu probable	Architecture sécurisé	Foosus

# Hypothèses
Le tableau suivant résume les hypothèses pour cette Déclaration de travail d’architecture.
ID	Hypothèse	Impact	Propriétaire
1	Surcharge des services	Perte de fluidité pour les utilisateurs. Augmentation des temps de réponse	Architecte logiciel / Responsable ingénierie
2	Interruption des services	Pertes de bénéfices (les clients ne peuvent plus acheter). L’image de l’entreprise et de l’application se dégrade	Responsable ingénierie / Équipe de développement
3	Cyber-attaque	En fonction du type d’attaque, on peut générer les hypothèses 1 et 2. Cette hypothèse peut aussi générer des fuites de données ce qui aurait un effet catastrophique sur l’image de Foosus.	Architecte logiciel / Responsable ingénierie / Équipe de développement

# Critères d’acceptation et procédures
## Métriques et KPIs de l’État Cible de l’Architecture
De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d’architecture :
Métrique	Technique de mesure	Valeur cible	Justification
Adhésion utilisateur journalière	Sondage	+ 10%	Calcul de la moyenne d’adhésion par jour tous les mois
Adhésion producteurs alimentaires	Sondage	De 1,4 / mois à 4 / mois	Calcul du taux d’adhésion tous les mois
Délai de parution	Date de parution	Moins d’une semaine	Toutes les mises à jour doivent faire l’objet d’une note de mise à jour.
Taux d’incidents en production	Visualisation des journaux de l’application	Moins d’un incident par mois	Tous les incidents doivent être consigné et faire l’objet d’un rapport détaillé

## Procédure d’acceptation
Le CTO et le responsable ingénierie doivent tous deux approuver ce document avant que le projet puisse commencer.
La validation se fera en deux temps, dans un premier temps le CTO et le responsable ingénierie liront le contrat, et rédigerons un rapport sur ce qu’il y a à modifier avant de pouvoir valider le document.
Les changements nécessaires seront apportés au document puis la seconde phase de la validation pourra commencer, le CTO et le responsable ingénierie n’auront plus qu’à vérifier une dernière fois le document.
# Procédures de changement de périmètre
Cette procédure devra être appliqué rigoureusement dès qu’un changement de périmètre sera nécessaire.
1. Identifier les besoins de modification
2. Analyser la modification pour identifier les conséquences possibles et la disponibilité des ressources nécessaires.
3. Valider la modification en s’assurant qu’elle corresponde bien aux besoins de l’entreprise.
4. Planifier et mettre en œuvre la modification. S’assurer que les conséquences de la modification soient contenues.
## Conditions requises pour la conformité
## Conformité Juridique
## Pour être conforme, l’architecture doit respecter les règles juridiques de chaque pays où elle sera déployée, telles que le RGPD pour la protection des données en Europe.
## Conformité Technique
## Pour assurer la conformité technique, l’architecture doit atteindre les objectifs suivants :
Les délais de parution des mises à jour doivent être inférieurs à une semaine.
Le taux d’incidents en production doit être inférieur à un par mois.
## De plus, la conformité technique implique le respect des normes de l'industrie, telles que l'utilisation des standards REST pour les applications. Le respect du style de programmation (coding style) instauré au sein de l'équipe est également essentiel. Cela garantit que le code produit par chaque développeur est conforme à une norme commune, rendant le code maintenable et modifiable par tout membre de l'équipe.
## Conformité Business
## Pour satisfaire les exigences business, il est crucial d'augmenter le taux d'inscription des utilisateurs, une métrique clé pour les investisseurs. La nouvelle architecture doit rassurer les investisseurs en inversant la tendance à la baisse du taux d'inscription des dernières années. Pour une conformité business, les objectifs suivants doivent être atteints :
Augmenter le taux d’inscription des utilisateurs de 10%.
Augmenter le taux d’inscription des producteurs alimentaires de 1,4 par mois à 4 par mois.

## Développement et propriété de l’architecture
Nom du processus	Rôles	Responsable
Direction	Diriger l’entreprise	Natasha (CIO) et Ash (CEO)
Architecture	Créer une architecture d’entreprise qui permet à Foosus de continuer à se développer en gardant un cap.	Julien (Architecte logiciel)
Direction Développement	Gérer les équipes de développement et les projets dans le but de produire un travail conforme à la politique et l’architecture d’entreprise.	Daniel (CPO) et Pete (Responsable ingénierie)
Développement	Produire, tester	Équipes de développement
Implémentation	Gestion des risques, tests, validation	Daniel (CPO)
Déploiement	Contrôler la mise en ligne du produit	Pete (Responsable ingénierie)

# Calendrier
Plan d’implémentation :
      1. Analyse de l’architecture existante
      2. Mise en place de normes et de bonnes pratiques
      3. Conception de l’architecture
      4. Développement prototype
      5. Test prototype
Les trois premières phases du plan d’implémentation sont en cours, et dureront jusqu’à 4 mois après le début du projet.
Les deux derniers mois alloués au projet serviront à développer et à tester le prototype.
A la suite des tests du prototype, il faudra décider si les résultats sont concluant pour savoir si le projet continue.
# Phases de livrables définies
- Document de définition d’architecture (sortie des phases B, C, D, E, F de l’ADM du TOGAF).
- Document d’évaluation des capacités (sortie des phases A et E de l’ADM du TOGAF)
Les livraisons de livrables techniques et architecturaux seront planifier plus tard dans le travail d’architecture.
# Personnes approuvant ce plan
Validateur	Domaine de responsabilité	Date
Nom du validateur	Domaine business